|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos logrado completar todas las actividades dentro de los tiempos definidos, ya que algunas tareas todavía están en planificación y desarrollo. Hemos avanzado en el análisis del sistema actual de El Pañol y en la identificación de los problemas que se deben mejorar. Nos ha facilitado el trabajo tener claros los objetivos y conocer las funciones existentes. Entre las dificultades están organizar los tiempos, comprender cómo realizar los cambios sin afectar las funciones actuales y coordinar las tareas del grupo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado estas dificultades organizando el trabajo por etapas y dando prioridad a las funciones más importantes. Primero revisaremos los requisitos y el diseño; después trabajaremos en el registro de préstamos y devoluciones mediante un carrito, la clasificación de materiales fungibles y no fungibles, y el control de préstamos vencidos. También planeamos revisar los avances con frecuencia, realizar pruebas y corregir los errores que aparezcan. Si surge una duda técnica, la consultaremos con el docente o con nuestros compañeros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva porque hemos identificado las principales necesidades del sistema y definido mejoras que pueden facilitar el control del inventario. Destacamos el análisis del funcionamiento actual y la planificación de las tareas. Para mejorar, necesitamos administrar mejor el tiempo, avanzar de forma constante en la implementación y dejar tiempo suficiente para probar las funciones y documentar los resultados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud de cómo implementar las mejoras sin afectar las funciones que ya tiene el sistema y cuál es la mejor forma de controlar los préstamos vencidos y actualizar el stock. Nos gustaría preguntarle al docente: ¿qué funcionalidad deberíamos priorizar si el tiempo disponible no alcanza para implementar todas las mejoras, y qué pruebas deberíamos realizar para demostrar que funcionan correctamente?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que conviene distribuir las actividades según las tareas y habilidades de cada integrante. Podemos separar el análisis y diseño, las mejoras en el registro de préstamos, las devoluciones, la clasificación de materiales, el control de stock y préstamos vencidos, y finalmente las pruebas y la documentación. También debemos asignar un responsable y una fecha a cada tarea, revisar los avances en conjunto y redistribuir el trabajo si alguna actividad se retrasa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como positivo porque podemos compartir ideas, resolver dudas y apoyarnos para avanzar en el proyecto. Destacamos la colaboración y el intercambio de conocimientos. Como aspectos por mejorar, necesitamos mantener una comunicación más constante, organizar mejor las reuniones, definir claramente las responsabilidades y cumplir los plazos acordados. Revisar periódicamente lo que ha hecho cada integrante nos ayudará a detectar atrasos a tiempo.